|  | ESTADO DO PARANÁ COMITÊ ESTADUAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18ª Reunião Ordinária |  |  |  |  |
| Data: | 23 de agosto de 2022 |  |  |  |
| Horário | Previsto | 09h30min | Início | 9h30min |
| Pauta: | - Deliberações de ata anterior; - Andamento das metas de 2022. |  |  |  |
| Participantes: | Maj. QOBM Murilo Cezar Nascimento – CEDEC; 1° Tenente QOBM Joyce Andressa de Oliveira, CEDEC; Osneri Roque Andreoli – IAT; Daniela Gallas Mariath Costa – IAT; Carlos Eduardo Kosak – SANEPAR; Ronaldo Baeta – ANM; Isabela Cristina de Oliveira Antunes da Silva – Copel; Kironi Oliveira Pires - Copel/CBDB; Milena Ferreira Ribas Pereira Coelho de Aguiar– CREA/PR; Luiz Rogério – SFG/ANEEL; Rafael Ervilha – ANEEL. |  |  |  |
| ASSUNTOS ABORDADOS |  |  |  |  |
| Representante | Assunto |  |  |  |
| Maj. Nascimento | Realizou a abertura da reunião via aplicativo de conferência da CELEPAR, apresentando a pauta. Agradeceu a participação de todos os presentes; |  |  |  |
| Maj. Nascimento | Trata a respeito das deliberações da última reunião; |  |  |  |
| Maj. Nascimento | Trata sobre o simulado de mesa e solicita sugestões da comissão; |  |  |  |
| Isabela - COPEL | Informa que possuem uma certa experiência com simulado de mesa e que ficam à disposição caso, no momento oportuno, queiram debater sobre o assunto; |  |  |  |
| Maj. Nascimento | Ressalta a importância de representantes da ANEEL no Comitê de Barragens; |  |  |  |
| Maj. Nascimento | Trata a respeito das deliberações da última reunião, quanto ao compartilhamento dos dados quantitavos de barragens de 2021 pelo CREA-PR, na pessoa do Sr. Tiago Godoi; |  |  |  |
| Milena - CREA | Informa que estará substituindo o Sr. Tiago no Comitê de barragens e informa que, após contato com o Sr. Tiago, tal demanda não foi repassada e informa que trará para a próxima reunião; |  |  |  |
| Maj. Nascimento | Quanto a deliberação para todos os órgãos enviarem para CEDEC por e-mail (reducaoderiscos@defesacivil.pr.gov.br) os dados (nome completo, CPF, endereço completo, números de telefone fixo e móvel, email pessoal válido e sugestão de login) para acesso ao SISDC/GeoDC dos Planos de Ação de Emergência (PAE) e dos Planos de Contingência de Barragens (PLANCON), informa que esta deliberação será retomada mais adiante; |  |  |  |
| Maj. Nascimento | Quanto a realização dos logins no SISDC para acesso ao GeoDC aos representantes dos órgãos, informa que esta deliberação será retomada mais adiante e que a primeira etapa será o cadastro de barragens; |  |  |  |
| Maj. Nascimento | Quanto a apresentação do GeoDC com upload dos PAE´s e PLANCON`S recebidos Empreendedores e das Regionais de Defesa Civil, com base nos dados do SNISB, informa que esta deliberação será retomada mais adiante e que a primeira etapa será o cadastro de barragens; |  |  |  |
| Maj. Nascimento | Trata a respeito do andamento das metas de responsabilidade da CEDEC para 2022: Noções SCI e disponibilizar Curso SCI: informa que o curso de SCI foi realizado, informando que foram 186 inscritos e destes 120 finalizaram o curso. Maj. Nascimento ressalta a importância do curso, visto que tais conhecimentos serão utilizados para o estabelecimento de protocolos multiagências, bem como a realização do simulado; |  |  |  |
| Maj. Nascimento | Continuidade em alimentar/atualizar SISDC/GeoDC com PAE´s e PLANCON´s: informa que foram realizados os trâmites internos a fim de efetivar os ajustes via sistema e que já está em escopo de programação, o qual será realizado em módulos, segmentando em etapas menores, iniciando pelo cadastro de barragens. Informa que a previsão de término desse cadastro é somente em 2023; |  |  |  |
| Maj. Nascimento | Informa que a Defesa Civil Estadual permanece em constante contato com as 19 Coordenadorias Regionais de Defesa Civil juntamente com as Coordenadorias Municipais, visando promover a alimentação e atualização do sistema. |  |  |  |
| Isabela - COPEL | Relata que tem percebido que a atuação da CEDEC e das regionais de defesa civil é importante e que faz a diferença; |  |  |  |
| Maj. Nascimento | Continuidade do projeto de sistematização dos PAE´s e PLANCON´s: ratifica que foram realizados os trâmites internos a fim de efetivar os ajustes via sistema e que já está em escopo de programação, o qual será realizado em módulos, segmentando em etapas menores, iniciando pelo cadastro de barragens. Informa que a previsão de término desse cadastro é somente em 2023; |  |  |  |
| Maj. Nascimento | Manter disponibilidade de acesso ao SISDC/GeoDC aos Órgãos participantes do Comitê: informa que será realizado após a finalização do cadastro de barragens; |  |  |  |
| Maj. Nascimento | Fomentar a realização de simulados de campo: informa que foi realizado contato com as Regionais de Defesa Civil a fim de definir o melhor local. Informa que esse ano foram realizados dois simulados de campo (Baixo Iguaçu e Rio Verde). Em relação às oportunidades constatadas nos simulados, relata quanto a possibilidade de geração de imagens com transmissão em tempo real e a possibilidade dessa transmissão ocorrer em situações reais. Tendo sido identificadas outras particularidades, as quais foram compiladas em relatório elaborado pela Defesa Civil Municipal de Araucária (Rio Verde) e encaminhadas ao empreendedor; |  |  |  |
| Maj. Nascimento | Abre palavra para manifestação dos demais membros para tratar a respeito dos simulados; |  |  |  |
| Rafael - ANEEL | Afirma que a realização do simulado é, de fato, a última etapa a ser realizada, mas que tem constatado que em diversos casos não verifica evolução e que isso ocorre, muitas vezes, pela atuação insuficiente das Defesas Civis em alguns Estados. Mas afirma que o empreendedor não pode se manter estagnado, aguardando a atuação dos demais órgãos; |  |  |  |
| Rafael - ANEEL | Após questionado pelo Maj. Nascimento, Sr. Rafael Ervilha ratifica que se compreende que a última etapa do PAE é a realização do simulado, mesmo que seja de mesa. |  |  |  |
| Maj. Nascimento | Propor protocolos de gerenciamento multiagências para atuação em desastre envolvendo barragens: posiciona que o estabelecimento de um protocolo irá facilitar o gerenciamento de multiagências, a fim de gerenciar adequadamente esse tipo de ocorrência que, em sua maioria, envolve múltiplas agências. Afirma que para o cumprimento dessa meta, será necessária a expertise de cada instituição. |  |  |  |
| Maj. Nascimento | Questiona o IAT a respeito do andamento das metas previstas quanto a fomentar a regulamentação de atuação dos órgãos públicos em caso de barragens “órfãs”; |  |  |  |
| Osneri - IAT | Informa que o contrato com o SIMEPAR e IAT está em andamento. Afirma que foram enviadas aproximadamente 2.500 notificações entre 2020 e 2021 e que não houve resultado satisfatório por motivos diversos, e que obtiveram um retorno relativo à aproximadamente 300 barragens; |  |  |  |
| Maj. Nascimento | Questiona o IAT a respeito do envio de Notificação/Informação aos empreendedores e classificação de 400 barragens, conforme Nota Técnica 23/2021 - IAT /Segurança de Barragens; |  |  |  |
| Osneri - IAT | Afirma que já foi realizada a classificação de 141 barragens de prefeituras na área urbana e 200 barragens de empreendedores privados com mais de 5m de altura e que a próxima etapa é o envio de notificação aos empreendedores; |  |  |  |
| Maj. Nascimento | Questiona a ANM a respeito da fiscalização das 3 barragens de mineração; |  |  |  |
| Ronaldo - ANM | Informa que o planejamento quanto a fiscalização das 3 barragens permanece e que está programada uma fiscalização para o início de setembro e que acredita que até o mês de outubro será possível atingir essa meta; |  |  |  |
| Maj. Nascimento | Questiona se até o momento a fiscalização estaria ocorrendo de forma regulatória, por meio do envio de documentação; |  |  |  |
| Ronaldo - ANM | Afirma que sim e que a cada 15 dias é necessário incluir a declaração de estabilidade no sistema; |  |  |  |
| Maj. Nascimento | Questiona o CREA quanto a priorização das fiscalizações com base nas barragens com ZAS e ZSS habitadas; |  |  |  |
| Milena - CREA | Informa que questionou o Sr. Tiago e que, em virtude da pandemia, muitas atividades externas se acumularam e por consequência não foi possível cumprir esta meta até o presente momento. Informa que tais fiscalizações estão previstas para o término de 2022 e início de 2023. Informa, ainda, que a fiscalização está sendo reestruturada (OFE – Operação de fiscalização especializada) e que possuirá também um cunho orientativo; |  |  |  |
| Maj. Nascimento | Nada mais havendo, encerrou a reunião às 10h46min. |  |  |  |
| DELIBERAÇÕES |  |  |  |  |
| - CEDEC, na pessoa do Maj. Nascimento, irá informar os representantes do comitê quando da realização dos simulados; - IAT, na pessoa do Sr. Osneri, irá compartilhar se será abordado no Workshop da ANA (23/08/2022) algum assunto correlato ao comitê de barragens, em especial as metas previamente estabelecidas para o ano de 2022; - CREA, na pessoa da Sra. Milena, irá compartilhar os dados quantitavos de barragens de 2021; - CREA, na pessoa da Sra. Milena, irá compartilhar informações pertinentes referentes às Operações de fiscalização especializada. |  |  |  |  |
| PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO |  |  |  |  |
| - Acompanhar e analisar o desenvolvimento das ações programadas. |  |  |  |  |
| DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO |  |  |  |  |
| Data: a definir Horário: a definir. Local: a definir |  |  |  |  |

| Maj. QOBM Murilo C. Nascimento, CEDEC. | Daniela Gallas Mariath Costa, IAT. |
| --- | --- |
| 1° Ten. QOBM Joyce A. de Oliveira, CEDEC. | Rafael Ervilha, ANEEL. |
| Osneri Roque Andreoli, IAT. | Carlos Eduardo Kosak, SANEPAR. |
| Ronaldo Baeta, ANM. | Isabela Cristina de Oliveira, COPEL. |
| Kironi Oliveira Pires, Copel/CBDB. | Milena Ferreira Ribas Pereira, CREA/PR. |
| Luiz Rogério, SFG/ANEEL. |  |