Reunião BARRAGENS – 23 Agosto 2021

Horário: 14h30min

Horário de início: ____________

- Agradecimento a todos os integrantes...

- Chat – nome completo e Órgão/Instituição...

- Reunião de acompanhamento

DESTACAR:

segurança de barragens

Pauta:

1- Deliberações constantes na Ata da 15º

2- Acompanhamento de metas 2021;

3- Discussões inicias referente as metas para o ano de 2022.

1 - DELIBERAÇÕES

(constantes na Ata da 15º reunião ordinária de 08 / julho /  2021

- COPEL, na pessoa do Sr. Kironi, irá verificar e quanto a possibilidade de repassar o material utilizado pela COPEL nos simulados de mesa para a CEDEC;

- CEDEC, na pessoa do Sgt. Hammes, enviará ao Sr. Tiago Godói listagem das barragens com ZAS e ZSS;

LISTAGEM ENVIADA.

- CREA-PR, na pessoa do Sr. Tiago Godoi, elaboração de tutorial para emissão de documento de responsabilidade técnica relativo às barragens para ser disponibilizado no site da CEDEC;

- CREA-PR, na pessoa do Sr. Tiago Godoi, repassar à CEDEC tabela de obras e serviços (TOS);  - Ok

- CREA-PR, na pessoa do Sr. Tiago Godoi e Sr. Abdel, repassará informações à CEDEC a cerca da nova normativa quanto a fiscalização de barragens (CREA/CONFEA) (minuta em fase de aprovação);

- IAT, na pessoa do Sr. Osneri, enviará ao CREA-PR, na pessoa do Sr. Tiago, as ART´s recebidas pelo IAT para avaliação conjunta;

- IAT, na pessoa da Sra. Daniela, entrar em contato com a Sra. Isabela, para verificar quanto a programação de webinário;

2. METAS para 2021, ficou definido:

-CEDEC:

a) Acompanhamento e apoio no desenvolvimento e sistematização dos PAE ́s no SISDC

- sendo realizado com a ajuda do Misael – ponte com a CELEPAR

- envolvimento dos atores do sistema de defesa civil na elaboração dos PLANCON ́s.

b) Desenvolver proposta de metodologia para realização de simulado de mesa e simulado em escala real (evacuação da população);

metodologia de realização de simulado de mesa e protocolo de gerenciamento multiagências será elaborado com previsão para o 2° semestre.

- Metodologia Simulado Mesa – proposta de um Check List de verificação (APRESENTAR)

c) Disponibilizar os PAE`s e PLANCON`s no GEODC;

meta sendo perseguida – vários PAE`s e Plancon´s recebidos 	APRESENTAR QUANTIDADE RECEBIDA

2020    2021

- PAE                       18         27       total: 45

- PLANCON             09         21       total: 30

DESTACAR A ATUAÇÃO DAS CORPDEC´s na BUSCA ATIVA JUNTO AOS EMPREENDEDORES

d) Propor protocolo de gerenciamento multiagências para atuação em eventual desastre envolvendo barragens; SERÁ INICIADO

e) Promover o envolvimento dos atores do sistema de defesa civil na elaboração dos PLANCON ́s, com destaque para as Regionais e Municípios;

-COPEL: continuar no processo de implementação dos PAEs, retomando atividades presenciais (reuniões com munícipio, etc), quando possível em virtude da pandemia e sequência nas demais atividades relacionadas ao PAE.

–SANEPAR: continuidade das ações, juntamente com os demais órgãos.

-ANM: continuidade nas fiscalizações das 3 barragens de mineração, visto que em 2020 as ações foram direcionadas para MG.

-IAT:

a) Realização de Webinário acerca de segurança de barragens no setor elétrico;

b) Inserção de 100 barragens no Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB).

Será alcançada? – Fala Daniela (REQUALIFICAR  DADOS DE 183 BARRAGENS NO SNISB) - 1045

-CREA-PR, Sr. Tiago, esclarecimento a respeito das funções e responsabilidades de cada órgão, citado anteriormente pelo Sr. Abdel Hach (participação do CONFEA –CT/DF) e realização de fiscalizações e serviços relacionados à segurança de barragens.

Tiago e Abdel?

DELIBERAÇÕES:

- Todos os órgãos deverão enviar a CEDEC por meio do e-mail  reducaoderiscos@defesacivil.pr.gov.br os dados para criação de login de acesso ao SISDC/GeoDC;

- A CEDEC realizar os logins no SISDC para acesso ao GeoDC aos representantes dos órgãos;

- A CEDEC na próxima reunião apresentará o GeoDC com upload dos PAE´s e PLANCON´s recebidos das Regionais e Empreendedores;

- Todos os órgãos na próxima reunião irão participar da aplicação/proposta do check-list para elaboração do Roteiro de realização de Simulado de Mesa, em estrutura previamente definida;

- Discussão Metas 2022

CEDEC

- Noções SCI e Disponibilizar Curso SCI

- Continuidade alimentar SISDC/GeoDC com PAE´s E PLANCON´s

- Continuidade projeto de sistematização dos PAE/PLANCON´s

- Manter disponibilidade de acesso ao SIDC/GeoDC aos órgãos participantes do Comitê;

IAT

- Fomentar a regulamentação de atuação dos órgãos públicos em caso de Barragens Orfãs;

CREA

- Priorizar as fiscalizações com base nas Barragens com ZAS e ZSS habitadas;

REUNIÃO: realizadas nos meses de março e setembro de 2021

Próxima reunião: SETEMBRO 2021