Reunião BARRAGENS – 26 março 2021

Pauta:

- Deliberações e Metas 2021 (constantes na Ata da 13º reunião ordinária de 24/ nov. 2020

Assuntos correlatos

DELIBERAÇÕES

IAT, na pessoa do Sr. Osneri,encaminhará ao CREA/PR relação dos principais serviços para verificação quanto aos respectivos códigos, para inserção nas ARTs(meta 2020, mantida para 2021).

IAT, na pessoa do Sr. Osneri, irá verificar internamente no IAT para fornecer os arquivos das manchas já elaboradas das barragens cadastradas para a Defesa Civil, em formato “shape file”. Com prazo de envio máximo até a metade do ano de 2021. Foram realizadas 350 vistorias de total de 800(meta 2020, mantida para 2021).

IAT, na pessoa do Sr. Osneri,e a CEDEC,na pessoa do Cap. Nascimento,irão verificar a tramitação da PL 712/2019 com vistas a tramitação junto a ALEP (meta 2020, mantida para 2021).

IAT, na pessoa do Sr. Osneri, informará àCEDECa data em que o folder e/ou a cartilha estarão disponíveis.

IAT, na pessoa do Sr. Osneri, a CEDEC e demais órgãos componentes do Comitê, irão avaliar a possibilidade de realização de Seminário de Segurança de Barragens, a princípio para o segundo sementre de 2021 (meta 2020, mantida para 2021).

IAT, na pessoa da Sra. Daniella, juntamente com a COPEL, na pessoa da Sra. Isabela, envidarão esforços para realização de programação de webinário para o 2º semestre de 2021 arespeito de geração de energia.

A CEDEC, IAT, de forma conjunta, realizará o acompanhamento da regulamentação dos Planos de Ação de Emergência no Estado por meio de ato normativo, podendo ter a participação do CREA.

CREA, na pessoa do Sr. Abdel, encaminhará a CEDEC informação acerca danova normativaquanto a fiscalização de barragens.

CREA, na pessoa do Sr. Abdel,fornecerá material informativo ao IAT(Sr. Osneri).

A CEDEC, por meio do Sgt. Hammes, enviara aSANEPAR, Sra. Adriana, todos os documentos disponíveisquanto ao PL 712/2019.

A TODOS: indicação formal dos representantes e suplentes, atendendo ao Decreto nº 5670/2020.

Fornecimento de materiais, equipamentos e veículos para apoio suplementar nos atendimentos (conforme necessidades e especificações da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil).

Com finalidade de melhorar o atendimento aos usuários e visando a redução de riscos de desastres ao meio ambiente, a Comissão Estadual - P2R2 constatou a necessidade de alterações nos termos das próximas concessões de rodovias.

Lote 1 - Contribuição enviada com sucesso e registrada sob o protocolo AP12021-4008. Esta confirmação será encaminhada para o e-mail cadastrado. A ANTT agradece sua participação

Como Metas para 2021, ficou definido:

-CEDEC:

a) Acompanhamento e apoio no desenvolvimento e sistematização dos PAE ́s no SISDC

b) Desenvolver proposta de metodologia para realização de simulado de mesa e simulado em escala real (evacuação da população);

c) Disponibilizar os PAE`s e PLANCON`s no GEODC;

d) Propor protocolo de gerenciamento multiagências para atuação em eventual desastre envolvendo barragens;

e) Promover o envolvimento dos atores do sistema de defesa civil na elaboração dos PLANCON ́s, com destaque para as Regionais e Municípios;

-COPEL: continuar no processo de implementação dos PAEs, retomando atividades presenciais (reuniões com munícipio, etc), quando possível em virtude da pandemia e sequência nas demais atividades relacionadas ao PAE. –

SANEPAR: continuidade das ações, juntamente com os demais órgãos.

-ANM: continuidade nas fiscalizações das 3 barragens de mineração, visto que em 2020 as ações foram direcionadas para MG.

-IAT:

a) Realização deWebinário acerca de segurança de barragens no setor elétrico;

b) Inserção de 100 barragens no Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB).-CREA-PR, Sr. Tiago, esclarecimento a respeito das funções e responsabilidades de cada órgão, citado anteriormente pelo Sr. Abdel Hach (participação do CONFEA –CT/DF)e realização de fiscalizações e serviços relacionados à segurança de barragens.

REUNIÃO: realizadas nos meses de março e setembro de 2021