Reunião BARRAGENS – 27 jan. 2022

Horário: 9h30min

Horário de início: ____________

- Agradecimento a todos os integrantes...

- Chat – nome completo e Órgão/Instituição...

- Reunião para confirmação das metas 2022

DESTACAR:

segurança de barragens

Pauta:

1- Deliberações constantes na Ata da 16º

2- Confirmação das metas referente as ao ano de 2022.

1 - DELIBERAÇÕES

(constantes na Ata da 16º reunião ordinária de 23 / agosto /  2021

- COPEL, na pessoa do Sr. Kironi, irá verificar e quanto a possibilidade de repassar o material utilizado pela COPEL nos simulados de mesa para a CEDEC (mantida
da 15ª e 16ª reunião);

- CREA-PR, na pessoa do Sr. Tiago Godoi, elaboração de tutorial para emissão
de documento de responsabilidade técnica relativo às barragens para ser
disponibilizado no site da CEDEC (mantida da 15ª e 16ª reunião);

Sr. Tiago/CREA, apresentou o andamento da meta do tutorial de
preenchimento das ART ́s de barragens e que está com o Setor de ART, com
previsão para o final do mês de agosto.

- CREA-PR, na pessoa do Sr. Tiago Godoi e Sr. Abdel, repassará informações à
CEDEC acerca da nova normativa quanto a fiscalização de barragens
(CREA/CONFEA), minuta em fase de aprovação, (mantida da 15ª e 16ª reunião);

- IAT, na pessoa da Sra. Daniela, entrar em contato com a Sra. Isabela, para
verificar quanto a programação de webinário, (mantida da 15ª e 16ª reunião);

- TODOS OS ÓRGÃOS, enviar para CEDEC por e-mail
(reducaoderiscos@defesacivil.pr.gov.br) os dados (nome completo, CPF,
endereço completo, números de telefone fixo e móvel, email pessoal válido e
sugestão de login) para acesso ao SISDC/GeoDC dos Planos de Ação de
Emergência (PAE) e dos Planos de Contingência de Barragens (PLANCON);

- CEDEC, realizar os logins no SISDC para acesso ao GeoDC aos representantes
dos órgãos;

- CEDEC, na próxima reunião apresentará o GeoDC com upload dos PAE ́s e
PLANCON`S recebidos Empreendedores e das Regionais de Defesa Civil;

- TODOS OS ÓRGÃOS, na próxima reunião irão participar da aplicação/proposta
do check-list para elaboração do roteiro de realização de simulado de mesa, em
estrutura previamente definida.

- Metas 2022

CEDEC

- Noções SCI e Disponibilizar Curso SCI

- Continuidade alimentar SISDC/GeoDC com PAE´s E PLANCON´s

- Continuidade projeto de sistematização dos PAE/PLANCON´s

- Manter disponibilidade de acesso ao SIDC/GeoDC aos órgãos participantes do Comitê;

IAT

- Fomentar a regulamentação de atuação dos órgãos públicos em caso de Barragens “órfãs;

- Identificação e qualificação de 300 barragens no Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB).

ANM

- Fiscalizar todas as barragens de rejeito de mineração do Paraná.

CREA

- Priorizar as fiscalizações com base nas Barragens com ZAS e ZSS habitadas.

- elaboração de tutorial para emissão
de documento de responsabilidade técnica relativo às barragens para ser
disponibilizado no site do CREA, do IAT, CEDEC.

COPEL - PROPOSTA

- continuar no processo de implementação dos PAEs, retomando atividades presenciais (reuniões com munícipio, etc), quando possível em virtude da pandemia e sequência nas demais atividades relacionadas ao PAE.

SANEPAR - PROPOSTA

- continuidade das ações, juntamente com os demais órgãos.

Ciente;
2. Considerando as informações contidas no Relatório de Segurança de Barragens - RSB 2019 (presente protocolo) e do RSB 2020 (disponível em https:
//www.snirh.gov.br/portal/snisb/relatorio-anual-de-seguranca-de-
barragem/2020/rsb-2020.pdf) e ainda as Conclusões e Recomendações de ambos Relatórios, identificamos alguns itens de destaque:
- ampliar e melhor qualificar o cadastro de barragens no SNISB
- inclusão dos volumes do Plano de Segurança de Barragens - PSB
no SNISB pelo órgão fiscalizador
- realização de simulados de mesa e simulados de evacuação de
população
- apoio e suporte na estruturação dos órgãos de proteção e
defesa civil
3. Os itens de destaque identificados corroboram com a sugestão do 1 Sgt
Hammes (fls 27);
4. Diante do exposto encaminho ao Cap. Geller para ciência e apresentar
os itens elencados na próxima reunião do Comitê Paranaense de Segurança de
Barragens (Decreto 11.381/2018 e Decreto 5.670/2020), para que seja avaliado a
viabilidade de integrar as Metas para o ano de 2022 do Comitê, sendo melhor
estipulado quantitativos e prazos, consignando em Ata.
Maj. Murilo Cezar Nascimento
Chefe DGR/CEDEC

a) Realização de exercícios simulados em barragens priorizadas,
classificadas com risco alto ou com dano potencial associado alto (maiores danos potenciais avaliados), envolvendo as Agências fiscalizadoras, em articulação com os empreendedores e com o Sistema de Defesa Civil (Municipal, Regional e Estadual).

b) Realização de oficinas de segurança de barragens em nível regional pelos fiscalizadores estaduais, convidando diversos atores como os empreendedores, Sistema de Defesa Civil (Municipal, Regional e Estadual), comunidade técnica, capilarizando o conhecimento e a cultura de segurança de
barragens, sobretudo junto à população beneficiada por essas infraestruturas.

REUNIÃO: realizadas nos meses de março e setembro de 2022

Próxima reunião: março 2022 – definir data?