Roteiro para Reuniões PAE – PLANCON

- GERENCIAMENTO DE RISCO ENVOLVENDO BARRAGENS – PARTES ENVOLVIDAS E ATRIBUIÇÕES

- Partes envolvidas: Empreendedor; Órgãos fiscalizadores; Sistema de Proteção e Defesa Civil e comunidade.

- Previsão legal (Lei 12.608, PNPDC, art 8° - Lei 12.334, art. 12 – PAE e Lei. 14.066, alterou a Lei 12.334, em especial art. 12 § 6º)

- Atribuições: Empreendedor – PAE / Órgão Fiscalizador – cadastro, Licenciamento, fiscalização / COMPDEC – PLANCON Barragem)

- (conteúdo art. 12 Lei 12.334; deve conter: mancha

- EMPREENDEDOR: IMPLANTAÇÃO PAE – UM PROCESSO, NÃO APENAS UMA ENTREGA

- Elaboração do PAE (conteúdo art. 12 Lei 12.334; deve conter: mancha inundação levantamento cadastral;

- Sinalização (placas, modelos, implantação, visada, distância);

- Sistema de alerta/alarme (responsabilidade técnica/adequabilidade);

- Envolvimento da comunidade;

- Cronograma de ações (etapas/prazos).

- COMPDEC: OBRIGAÇÕES e PASSOS

- Identificar Barragens em seu território;

- Contatar proprietários e solicitar o PAE;

- Instruir PLANCON de Barragens contando com o apoio da CORPDEC.

- O QUE PRECISA SER FEITO PELA COMPDEC

- Estabelecer contato com o Coordenador do PAE da barragem;

- Solicitar/requisitar informações necessárias ao Empreendedor (formalizando) e incluindo as informações na aba “anotações” do SISDC;

- Avaliar e validar rotas de fuga e Pontos de Bloqueio;

- Auxiliar no processo de anuência da instalação das placas junto aos Setores da Prefeitura;

- Avaliar e validar sistema de alerta e alarme (redundância);

- Apoio para divulgação a comunidade quanto ao trabalho quanto ao aumento de segurança, inclusive buscando minimizar “fake News” quanto a possível rompimento da barragem;

- Instruir o PLANCON Barragens conforme modelo, no prazo pactuado (registrando na aba “anotações” do no SISDC).

- CONTRAPARTIDA / APOIO POR PARTE DO EMPREENDEDOR

- Para reequipar COMPDEC Municipal e a Regional (CORPDEC);

- Solicitar via Ofício ao empreendedor, para fornecimento via doação para contribuir no Gerenciamento do Risco (Ex: Regional - barco; jet; veículo 4x4; capacitação resgate // Município - drone; note; câmera fotográfica; tablet;, celular satelital).

- PERGUNTAS FREQUENTES

- Como identificar as Barragens no município;

- Como identificar se a Barragem necessita de PAE;

- Quem é responsável pela segurança das barragens;

- O que fazer ao identificar uma situação de risco potencial;

- O PLANCON ON LINE é o mesmo do PLANON de Barragens;

- Por que elaborar o PLANCON de Barragens;

- De que é a responsabilidade pela elaboração do PAE;

- De quem é a responsabilidade por realizar o levantamento cadastral (residências) na área da ZAS e eventualmente na ZSS;

- De quem é a responsabilidade pela aquisição e instalação das placas de sinalização;

Formas de consulta para levantamento/identificação de Barragens

1. ANA / SNISB - Sistema Nacional de Informações de Segurança de Barragens

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjk1NjE3ZjQtNmIzNi00YzkxLWE5Y2UtMTZhZDM4ZDc0MTJlIiwidCI6ImUwYmI0MDEyLTgxMGItNDY5YS04YjRkLTY2N2ZjZDFiYWY4OCJ9%20

2. ANEEL - Energia elétrica

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDNhZjdiZjEtZjJlZC00NDk3LTg1YTMtNmIzMjgzN2RkM2RlIiwidCI6IjQwZDZmOWI4LWVjYTctNDZhMi05MmQ0LWVhNGU5YzAxNzBlMSIsImMiOjR9

3. ANM - Mineração

https://app.anm.gov.br/SIGBM/Publico/GerenciarPublico

4. Órgão Ambiental

- http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Escritorios-Regionais

http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Contatos-por-Whatsapp

- https://geo.iat.pr.gov.br/portal/apps/opsdashboard/index.html#/9df1dafca2624101b43f5347e71ad684

- Prefeituras municipais

Vídeo orientativo quanto a consulta de Barragens e Empreendedores

https://www.youtube.com/watch?v=V2JmMp-rcOA

https://www.youtube.com/watch?v=S0IYZb3rFyI

- Modelo de texto para inserção no SISDC / ABA “ANOTAÇÕES”:

BARRAGEM (NOME DA BARRAGEM) – EMPREENDEDOR (NOME DO EMPREENDEDOR):

Foi realizado reunião por web conferência, com representantes da CEDEC e/ou CORPDEC e/ou COMPDEC e/ou Empreendedor, sendo pactuado o prazo de 90 dias para elaboração do PLANCON Municipal de Barragem pela COMPDEC, sendo o prazo limite dia/mês/ano.

Oficializado ao Empreendedor, se for o caso, solicitação para que apresente cronograma de implementação do PAE.

Atualizado em 12 de abril de 2022