Contratante: Fábio Delek

CPF: 026.051.669-45

Rg.: 5.517.411-3

Endereço: Rua Deputado Iracy Vianna, 295

Bairro: Capão Raso

CEP: 81.110-210

Cidade: Curitiba – PR

Contratado: Jose Genacir dos Santos

Telefone: (41) 99231-8182  / (41) 99825-9507  /  (41) 3675-1046

CPF: 032.449.199-95

RG.:

CNPJ: 22.341.003/0001-21

Endereço: Rua Pedro D'Agostín, 356 - CASA 01

Bairro: Monza

CEP: 83.406-260

Cidade: Colombo – PR

Valor dos serviços contratados

| Muro – Mão de obra e material | R$ 8.726,00 |
| --- | --- |
| Casa ● material e mão de obra textura projetada casa e muros ● limpeza de calhas e telhado ● colocação de moldura nos muros e requadro ● concerto de dilatação no muro e mureta da sacada ● aplicação de resina anti-umidade material e mão de obra ● pintura total das paredes onde foi aplicado resina ● remoção de massa e colocação de dois registros agua quente ● rebaixar mini viga padronizar ● pequenos reparos na alvenaria antes da pintura. | R$ 22.000,00 |
| TOTAL | R$ 30.726,00 |

Pagamentos Efetuados

| Data | Valor Pago | Método de Pagamento |
| --- | --- | --- |
| 12/06/2019 | R$ 717,40 | Transferência Bancária |
| 17/06/2019 | R$ 4.000,00 | Transferência Bancária |
| 21/06/2019 | R$ 900,00 | Transferência Bancária |
| 25/06/2019 | R$ 826,00 | Transferência Bancária |
| 01/07/2019 | R$ 8.500,00 | Transferência Bancária |
| 11/07/2019 | R$ 5.000,00 | Transferência Bancária |
| 19/07/2019 | R$ 5.000,00 | Transferência Bancária |
|  | R$ 1.000,00 | Em espécie (entregue ao Sr. Jose Genacir) |
|  | R$ 1.500,00 | Em espécie (entregue ao Sr. Cícero) |
|  | R$ 1.500,00 | Em espécie (entregue ao Sr. Jose Genacir) |
| TOTAL | R$ 28.943,40 |  |

Alguns comprovantes de pagamento

Orçamento recebido para compra de materiais

Relatório Fotográfico

| Derrubada e reconstrução de muro | Derrubada e reconstrução de muro |
| --- | --- |
| Defeito na tonalidade e aplicação de textura | Defeito na tonalidade e aplicação de textura |
| Defeito na tonalidade e aplicação de textura | Defeito na tonalidade e aplicação de textura |
| Revestimento do muro não aceita retoque | Trinca no muro |
| Tentativa de correção de trinca apresentando diferença na tinta | Tentativa de correção de trinca apresentando diferença na tinta |
| Tentativa de correção de trinca apresentando diferença na tinta | Revestimento do muro não aceita retoque |
| Tentativa de correção de trinca apresentando diferença na tinta | Tentativa de correção de trinca apresentando diferença na tinta |
| Tentativa de correção de trinca apresentando diferença na tinta | Trinca no muro |
| Trinca no muro | Arremate de calçada não concluído |
| Impermeabilização não finalizada | Impermeabilização não finalizada |
| Impermeabilização não finalizada | Impermeabilização não finalizada |
| Impermeabilização não finalizada | Impermeabilização não finalizada |
| Calcadas manchadas com revestimento | Calcadas manchadas com revestimento |
| Rejuntes danificados com produto químico | Rejuntes danificados com produto químico |
| Serviço de impermeabilização interna não concluído | Serviço de impermeabilização interna não concluído |
| Serviço de impermeabilização interna não concluído | Serviço de impermeabilização interna não concluído |
| Serviço de impermeabilização interna não concluído | Impermeabilização executada já apresenta infiltração |
| Serviço de impermeabilização interna não concluído | Impermeabilização executada já apresenta infiltração |
| Banqueta danificada | Banqueta danificada |
| Banquetas sujas com revestimento/pintura | Banquetas danificadas |
| Escada danificada com tinta e textura | Painel do aquecedor danificado |
| Pintura da porta danificada |  |